Datos del mes de Diciembre

Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, se realizaron 411 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 300 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se ha instalado 1 Pantalla electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.56 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se ha realizado en total el Mejoramiento Integral de 3 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 30 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 35.93 %

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/12/2025 | 30 |
| 02/12/2025 | 29 |
| 03/12/2025 | 32 |
| 04/12/2025 | 26 |
| 05/12/2025 | 26 |
| 06/12/2025 | 8 |
| 07/12/2025 | 1 |
| 08/12/2025 | 8 |
| 09/12/2025 | 12 |
| 10/12/2025 | 9 |
| 11/12/2025 | 9 |
| 12/12/2025 | 9 |
| 13/12/2025 | 2 |
| 14/12/2025 | 4 |
| 15/12/2025 | 18 |
| 16/12/2025 | 13 |
| 17/12/2025 | 21 |
| 18/12/2025 | 13 |
| 19/12/2025 | 17 |
| 20/12/2025 | 4 |
| 21/12/2025 | 0 |
| 22/12/2025 | 21 |
| 23/12/2025 | 20 |
| 24/12/2025 | 15 |
| 25/12/2025 | 1 |
| 26/12/2025 | 13 |
| 27/12/2025 | 7 |
| 28/12/2025 | 0 |
| 29/12/2025 | 13 |
| 30/12/2025 | 19 |
| 31/12/2025 | 11 |
| TOTAL DICIEMBRE | 411 |