Datos del mes de Noviembre

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2025, se realizaron 414 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 200 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se ha instalado 1 Pantalla electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.04 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se ha realizado en total el Mejoramiento Integral de 2 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 30 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 32.031 %

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/11/2025 | 3 |
| 02/11/2025 | 0 |
| 03/11/2025 | 21 |
| 04/11/2025 | 28 |
| 05/11/2025 | 26 |
| 06/11/2025 | 26 |
| 07/11/2025 | 26 |
| 08/11/2025 | 4 |
| 09/11/2025 | 1 |
| 10/11/2025 | 15 |
| 11/11/2025 | 13 |
| 12/11/2025 | 13 |
| 13/11/2025 | 17 |
| 14/11/2025 | 14 |
| 15/11/2025 | 2 |
| 16/11/2025 | 5 |
| 17/11/2025 | 5 |
| 18/11/2025 | 13 |
| 19/11/2025 | 22 |
| 20/11/2025 | 22 |
| 21/11/2025 | 20 |
| 22/11/2025 | 2 |
| 23/11/2025 | 0 |
| 24/11/2025 | 29 |
| 25/11/2025 | 17 |
| 26/11/2025 | 22 |
| 27/11/2025 | 26 |
| 28/11/2025 | 16 |
| 29/11/2025 | 6 |
| 30/11/2025 | 0 |
| TOTAL NOVIEMBRE | 414 |