Datos del mes de Octubre

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre de 2025, se realizaron 556 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado 100 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se instaló 1 Pantalla electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado 40.04 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se ha realizado el Mejoramiento Integral de 1 Intersección conflictiva.

- Se han colocado 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado 30 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 28.90 %

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/10/2025 | 33 |
| 02/10/2025 | 37 |
| 03/10/2025 | 31 |
| 04/10/2025 | 7 |
| 05/10/2025 | 2 |
| 06/10/2025 | 34 |
| 07/10/2025 | 25 |
| 08/10/2025 | 24 |
| 09/10/2025 | 26 |
| 10/10/2025 | 19 |
| 11/10/2025 | 2 |
| 12/10/2025 | 5 |
| 13/10/2025 | 33 |
| 14/10/2025 | 25 |
| 15/10/2025 | 23 |
| 16/10/2025 | 25 |
| 17/10/2025 | 38 |
| 18/10/2025 | 6 |
| 19/10/2025 | 6 |
| 20/10/2025 | 24 |
| 21/10/2025 | 23 |
| 22/10/2025 | 18 |
| 23/10/2025 | 22 |
| 24/10/2025 | 30 |
| 25/10/2025 | 6 |
| 26/10/2025 | 2 |
| 27/10/2025 | 6 |
| 28/10/2025 | 3 |
| 29/10/2025 | 6 |
| 30/10/2025 | 11 |
| 31/10/2025 | 4 |
| TOTAL AGOSTO | 556 |