Datos del mes de Septiembre

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre y el 30 de Septiembre de 2025, se realizaron 412 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances:

- Se enlazaron 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han aplicado 35.41 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se han colocado 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 25.78 %

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/09/2025 | 29 |
| 02/09/2025 | 12 |
| 03/09/2025 | 20 |
| 04/09/2025 | 16 |
| 05/09/2025 | 13 |
| 06/09/2025 | 7 |
| 07/09/2025 | 13 |
| 08/09/2025 | 29 |
| 09/09/2025 | 42 |
| 10/09/2025 | 16 |
| 11/09/2025 | 26 |
| 12/09/2025 | 20 |
| 13/09/2025 | 3 |
| 14/09/2025 | 5 |
| 15/09/2025 | 18 |
| 16/09/2025 | 5 |
| 17/09/2025 | 22 |
| 18/09/2025 | 21 |
| 19/09/2025 | 16 |
| 20/09/2025 | 10 |
| 21/09/2025 | 5 |
| 22/09/2025 | 3 |
| 23/09/2025 | 13 |
| 24/09/2025 | 12 |
| 25/09/2025 | 16 |
| 26/09/2025 | 12 |
| 27/09/2025 | 2 |
| 28/09/2025 | 6 |
| 29/09/2025 | 0 |
| 30/09/2025 | 0 |
| TOTAL AGOSTO | 412 |