Datos del mes de Abril

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2026, se realizaron 504 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 400 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se han complementado intersecciones, con 300 semáforos peatonales.

- Se han instalado 2 Pantallas electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.56 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se han realizado en total el Mejoramiento Integral de 4 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 60 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 50.80 %.

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/04/2026 | 11 |
| 02/04/2026 | 11 |
| 03/04/2026 | 14 |
| 04/04/2026 | 0 |
| 05/04/2026 | 2 |
| 06/04/2026 | 11 |
| 07/04/2026 | 11 |
| 08/04/2026 | 32 |
| 09/04/2026 | 29 |
| 10/04/2026 | 30 |
| 11/04/2026 | 7 |
| 12/04/2026 | 4 |
| 13/04/2026 | 31 |
| 14/04/2026 | 39 |
| 15/04/2026 | 33 |
| 16/04/2026 | 28 |
| 17/04/2026 | 21 |
| 18/04/2026 | 5 |
| 19/04/2026 | 3 |
| 20/04/2026 | 21 |
| 21/04/2026 | 22 |
| 22/04/2026 | 20 |
| 23/04/2026 | 31 |
| 24/04/2026 | 13 |
| 25/04/2026 | 2 |
| 26/04/2026 | 4 |
| 27/04/2026 | 14 |
| 28/04/2026 | 22 |
| 29/04/2026 | 17 |
| 30/04/2026 | 16 |
| TOTAL ABRIL | 504 |