Datos del mes de Enero

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2026, se realizaron 493 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 400 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se ha instalado 1 Pantalla electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.56 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se han realizado en total el Mejoramiento Integral de 3 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 30 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 39.063 %

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/01/2026 | 3 |
| 02/01/2026 | 23 |
| 03/01/2026 | 1 |
| 04/01/2026 | 3 |
| 05/01/2026 | 33 |
| 06/01/2026 | 27 |
| 07/01/2026 | 24 |
| 08/01/2026 | 34 |
| 09/01/2026 | 32 |
| 10/01/2026 | 2 |
| 11/01/2026 | 2 |
| 12/01/2026 | 24 |
| 13/01/2026 | 23 |
| 14/01/2026 | 25 |
| 15/01/2026 | 24 |
| 16/01/2026 | 31 |
| 17/01/2026 | 4 |
| 18/01/2026 | 0 |
| 19/01/2026 | 8 |
| 20/01/2026 | 11 |
| 21/01/2026 | 6 |
| 22/01/2026 | 3 |
| 23/01/2026 | 3 |
| 24/01/2026 | 3 |
| 25/01/2026 | 0 |
| 26/01/2026 | 23 |
| 27/01/2026 | 28 |
| 28/01/2026 | 32 |
| 29/01/2026 | 32 |
| 30/01/2026 | 27 |
| 31/01/2026 | 2 |
| TOTAL NOVIEMBRE | 493 |