Datos del mes de Junio

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2026, se realizaron 491 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 400 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se han complementado intersecciones, con 400 semáforos peatonales.

- Se han instalado 2 Pantallas electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.56 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se han realizado en total el Mejoramiento Integral de 6 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 60 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 58.06%.

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/06/2026 | 27 |
| 02/06/2026 | 21 |
| 03/06/2026 | 20 |
| 04/06/2026 | 23 |
| 05/06/2026 | 25 |
| 06/06/2026 | 5 |
| 07/06/2026 | 5 |
| 08/06/2026 | 19 |
| 09/06/2026 | 28 |
| 10/06/2026 | 27 |
| 11/06/2026 | 23 |
| 12/06/2026 | 17 |
| 13/06/2026 | 5 |
| 14/06/2026 | 3 |
| 15/06/2026 | 19 |
| 16/06/2026 | 24 |
| 17/06/2026 | 32 |
| 18/06/2026 | 23 |
| 19/06/2026 | 21 |
| 20/06/2026 | 3 |
| 21/06/2026 | 2 |
| 22/06/2026 | 19 |
| 23/06/2026 | 17 |
| 24/06/2026 | 15 |
| 25/06/2026 | 23 |
| 26/06/2026 | 15 |
| 27/06/2026 | 5 |
| 28/06/2026 | 11 |
| 29/06/2026 | 8 |
| 30/06/2026 | 6 |
| TOTAL JUNIO | 491 |