Datos del mes de Marzo

Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2026, se realizaron 460 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 400 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se han complementado intersecciones, con 200 semáforos peatonales.

- Se han instalado 2 Pantallas electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.56 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se han realizado en total el Mejoramiento Integral de 4 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 30 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 45.96 %.