Datos del mes de Mayo

Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2026, se realizaron 515 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos dentro del Municipio de Puebla.

Adicionalmente como parte de los compromisos del Programa SEMÁFOROS AL 100, se tienen los siguientes avances desde el inicio del mismo:

- Se han enlazado en total 141 intersecciones al Centro de Control Semafórico.

- Se han modernizado en total 400 semáforos vehiculares, con tecnología LED.

- Se han complementado intersecciones, con 400 semáforos peatonales.

- Se han instalado 2 Pantallas electrónica de mensaje variable.

- Se han aplicado en total 40.56 km lineales de señalamiento horizontal.

- Se han realizado en total el Mejoramiento Integral de 4 Intersecciones conflictivas.

- Se han colocado en total 400 piezas de tapasoles para mejorar la imagen conforme a la normativa vigente.

- Se ha realizado en total 60 estudios de ingeniera y proyecto ejecutivo de cruceros en vialidades primarias.

En cuanto al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Semafórica Existente, se tiene un avance del 54.03%.

| FECHA | CONTEO |
| --- | --- |
| 01/05/2026 | 1 |
| 02/05/2026 | 2 |
| 03/05/2026 | 3 |
| 04/05/2026 | 3 |
| 05/05/2026 | 10 |
| 06/05/2026 | 20 |
| 07/05/2026 | 22 |
| 08/05/2026 | 24 |
| 09/05/2026 | 4 |
| 10/05/2026 | 4 |
| 11/05/2026 | 25 |
| 12/05/2026 | 26 |
| 13/05/2026 | 32 |
| 14/05/2026 | 32 |
| 15/05/2026 | 26 |
| 16/05/2026 | 1 |
| 17/05/2026 | 10 |
| 18/05/2026 | 28 |
| 19/05/2026 | 31 |
| 20/05/2026 | 27 |
| 21/05/2026 | 29 |
| 22/05/2026 | 27 |
| 23/05/2026 | 2 |
| 24/05/2026 | 0 |
| 25/05/2026 | 21 |
| 26/05/2026 | 20 |
| 27/05/2026 | 23 |
| 28/05/2026 | 28 |
| 29/05/2026 | 28 |
| 30/05/2026 | 4 |
| 31/05/2026 | 2 |
| TOTAL MAYO | 515 |